Утверждаю

Председатель правления

ТСЖ «Квартал Париж»

_____________________ Михайловский С.Н.

«______»_______________ 2014 г.

План текущих работ на 2015 год

ТСЖ «Квартал Париж» по адресу: г. Железнодорожный,

ул. Автозаводская д.4, корп.2

| № п/п | Объект | Выявленные неисправности или повреждения | Вид ремонта | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придомовая территория | Зеленые насаждения | Побелка стволов деревьев, подрезка кустов | Апрель 2015 |
| 2 | Придомовая территория | Клумбы | Посадка цветов | Апрель-май 2015 |
| 3 | Придомовая территория | Сухостойные деревья в кол-ве 10 шт. | Взять порубочный талон | Июль 2015 |
| 4 | Детская площадка | Песочница | Очистка площадки от старого песка. Засыпка нового. | Апрель 2015 |
| 5 | Детская площадка | Краска на игровых элементах повреждена | Покраска металлических и деревянных поверхностей. | Апрель-май 2015 |
| 8 | Придомовая территория | Забор металлический | Частичный ремонт, сварочные работы | Май-июнь 2015 |
| 9 | Мусорокамеры | Двери | Ремонт петель, покраска | Июль-август |
| 8 | Подъезды | Отсутствуют рассеиватели на светильниках | Установка рассеивателей на светильники | Январь-апрель |
| 10 | Подъезды | Горизонтальные и вертикальные трещины на пожарных лестницах, переходных балконах, возле мусоропроводов. | Расшивка,штукатурка. Малярно-восстановительные работы. | Июнь-август 2015 |
| 11 | Подъезды: 1-е этажи | Плитка в неудовлетворительном состоянии | Замена плитки, штукатурка, покраска стен и потолков. | Июнь-август 2015 |
| 12 | Лифт в подъезде №2 | Стены исписаны | Покраска | Август 2015 |
| 13 | Деревянные двери в подъездах | Отсутствуют пружины | Установка пружин | Апрель-май 2015 |
| 14 | Фасад | Разгерметизация шва между 2-м и 3-м подъездом. | Ремонт фасада с привлечением альпинистов. | Август-сентябрь 2015 |
| 15 | Подвал | Подготовка ВИС к осенне-зимнему периоду | Согласно графика | Лето 2015 |

Мастер по эксплуатации       ____________________  Дзядевич Л.Н.

Председатель правления

ТСЖ «Квартал Париж»                                                                              С.Н.Михайловский